- Общие сведения.

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение.

Автоматизированная информационная система для магазина игрушек «Фантастика»

  - Шифр темы или шифр договора.

Договор №52 от 15.09.2026

  - Наименование предприятий разработчика и заказчика системы и их реквизиты.

Заказчик: ООО «Мир игрушек», г. Ижевск, ул. Кооперативная 1.

Разработчик: ООО «ФарЛэнс», г. Ижевск, ул. Пушкинская 130.

  - Перечень документов, на основании которых создается система, кем и когда утверждены эти документы.

Работа выполняется по договору №52 от 15.09.2026

  - Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы.

Работы будут проведены от 02.10.2026 по 01.01.2027

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ.

Финансирование работ производится заказчиком в связи с договором №52 от 15.09.2026

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы.

Работа распределяется по указанным срокам, после выполнения каждого этапа работа будет предоставлена Заказчику

- Назначение и цели создания системы.

2.1. Назначение системы.

Автоматизированная система предназначена для упрощения процессов, таких как: онлайн заказ, учёт склада, управление ассортиментом, работа с клиентами.

2.2. Цели создания система

1. Сокращение времени обслуживания покупателя — с 3 до 1,5 мин.

2. Повышение точности учёта товаров — с 85% до 99%.

3. Ускорение формирования отчётности — с 4 ч до 15 мин.

4. Снижение потерь товара — с 5% до 1%.

5. Автоматизация заказов поставщикам.

6. Внедрение программы лояльности покупателей.

7. Обеспечение сохранности и защиты информации.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на

Документы.

Магазин игрушек «Мир игрушек» — розничное предприятие торговой площадью 150 м². Ассортимент — около 5000 наименований игрушек. Штат — 12 человек (директор, 2 администратора, 4 продавца, 3 кассира, 2 кладовщика). Количество рабочих мест для автоматизации — 8 (3 кассы, 2 склада, 3 офис).

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и

характеристиках окружающей среды.

Объект автоматизации размещён в помещениях магазина (торговый зал, склад, кассовая зона, офис) с температурой +18…+25 °C, влажностью 40–60%, электропитанием 220 В / 50 Гц через ИБП, локальной сетью Ethernet и подключением к Интернету 100 Мбит/с.

4. Требования к системе.

4.1. Требования к системе в целом.

4.1.1. Требования к функциям, выполняемым системой.

Система будет построена с выделением подсистем:

- онлайн заказ;

- учёт склада;

- управление ассортиментом;

- работа с клиентами.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.

Численность пользователей АС — 12 человек; квалификация — уверенное владение ПК, обучение 8 часов с итоговым тестированием; режим работы — посменный по графику магазина.

4.1.3. Показатели назначения.

Система должна поддерживать работу с торговым оборудованием:

- онлайн-касса (ККТ) с регистрацией в ФНС и подключением к ОФД;

- сканер штрих-кодов;

- принтер этикеток;

- банковский терминал эквайринга;

- денежный ящик;

- дисплей покупателя.

4.1.4. Требования к надёжности.

Система должна поддерживать технологию штрих-кодирования для идентификации товаров, включая генерацию внутренних штрих-кодов при их отсутствии

4.1.5. Требование безопасности.

Система должна обеспечивать интеграцию с облачными сервисами для удаленного управления магазином

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике.

Интерфейс должен быть интуитивно понятен обеспечивающий быстроту работы

4.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС.

Система должна быть расположена в сухом месте.

4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы.

Система должна разграничивать возможности в зависимости от ролей сотрудников, а также обеспечить сохранность данных пользователей и гостей.

4.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Система обязана иметь резервное копирование, каждый день.

4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях.

Система должна находиться в дали от внешних воздействий, а также расположена в сухом месте

4.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Система должна обладать патентной чистотой. Используемые компоненты не должны нарушать действующие патенты и авторские права. Разработчик гарантирует что программное обеспечение не было украдено и было разработано полностью самостоятельно. При использовать иных компонентов должны соблюдаться условия лицензий.

4.1.12. Требования к патентной чистоте.

Система должна разрабатываться с учётом требование стандартов и документации:

- ГОСТ 34.601-90

- ГОСТ 34.602-89

4.1.13. Дополнительные требования

Система должна обеспечивать интеграцию с внешними сервисами. Клиентская часть должна функционироваться на мобильных устройствах и корректно работать в любом браузере.

4.1.12. Требования к патентной чистоте.

Система должна разрабатываться с учётом требование стандартов и документации:

- ГОСТ 34.601-90

- ГОСТ 34.602-89

4.1.13. Требования по стандартизации и унификации.

Система должна использовать типовые проектный решения, унифицируемых форм документов.

4.2. Дополнительные требования.

4.2.1. Подсистема управления заказами

1. Прием заказов с мобильного терминала.

2. Отправка заказов в магазин онлайн.

3. Проведение оплаты.

4. Интеграция с системами доставки.

4.2.2. Подсистема складского учета

1. Учет товара по группам и складам.

2. Ведение остатков товаров.

3. Инвентаризация.

4. Создание заявок на пополнение товаров.

4.2.3. Подсистема номенклатура и цены.

- ведение справочника товаров;

- установка и изменение цен, печать ценников.

4.2.4. Подсистема поставщики и закупки

- ведение справочника поставщиков;

- формирование заказов, учёт поступлений и взаиморасчётов.

4.2.4. Подсистема программа лояльности

Ведение БД покупателей, начисление и списание бонусов, персональные скидки.

4.2.5. Подсистема отчётность и аналитика

Система отчётности, выручка, продажи по товарам/категориям, остатки, эффективности акций

4.2.6. администрирование и права доступа

Управление пользователями и ролями, настройка параметров системы, резервное копирование.

4.3. Требования к видам обеспечения.

4.3.1. Математическое обеспечение.

Состав и область применение математических методов и моделей – расчёт скидок, прогноз закупок, типовые алгоритмы, подлежащие разработка.

4.3.2. Информационное обеспечение.

- состав, структура и способы организации данных;

- информационный обмен между компонентами;

- информационная совместимость со смежными системами.

- применение СУБД;

- контроль, хранение, обновление и восстановление данных;

- защита данных от разрушений при авариях.

4.3.3. Лингвистические обеспечение.

Языки программирование высокого уровня, языки взаимодействия пользователей и ТС, кодирование/декорирование данных.

4.3.4. Программное обеспечение.

Серверная часть на Python Flask + SQLite.

Клиентская часть — это веб – приложения.

4.3.5. Техническое обеспечение.

Серверная часть: 32 ГБ ОЗУ.

Клиентская часть: телефон или планшет с использование интернет – соединение.

5. Состав и содержание работ по созданию системы.

1. Исследование и обоснование создания АС.

2. Разработка ТЗ на АС.

3. Разработка эскизного проекта.

4. Разработка технического проекта.

5. Разработка рабочей документации.

6. Ввод в действия.

6. Порядок контроля и приемки системы.

- виды, состав, объём и методы испытаний системы и её составных частей;

- общие требование к приёмке работ по её стадиям, перечень участвующих организаций;

- статус приемочной комиссии.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

- Приведение поступающей информации к виду.

- Изменение в объекте автоматизации.

- Создание условий функционирование.

- Создание необходимых подразделений и служб.

- Сроки и порядок комплектования штатов и обучение персонала.

8. Требования к документированию.

- Руководство пользователя.

- Руководство администратора.

- Технический проект.

9. Источники разработки.

- ГОСТ 34.602-89

- ГОСТ 34.601-90